ALCALDÍA DE ENVIGADO · INSPECCIÓN AMBIENTAL

Informe ejecutivo de avances

CRM de Inspección y Vigilancia Ambiental: modelado de procesos BPMN y plataforma EspoCRM

Elaborado por: Geotrends

Fecha de corte: 23 de septiembre de 2026

Fuentes: repositorio InspeccionAmbiental-Workflow (BPMN y modelo funcional), visor web inspeccionambiental.deploy.geotrends.co y repositorio CRMALCALDIA (EspoCRM 10.0.6).

Contenido

Nota: si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija «Actualizar campo».

# 1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta el avance del CRM de Inspección y Vigilancia Ambiental en dos frentes complementarios:

- Modelado de procesos (InspeccionAmbiental-Workflow). Levantamiento y modelado en BPMN 2.0 del procedimiento institucional, con 29 diagramas activos organizados en cuatro niveles (N0 a N3). Se publicaron en un visor web con matrices de roles, formatos, términos, tiempos, medidas correctivas, modelo de datos, reglas y RNMC.

- Plataforma CRM (EspoCRM). Implementación sobre EspoCRM 10.0.6 y PostgreSQL de las entidades, pantallas, roles, alertas y documentos que materializan cada BPMN. Los 29 procesos activos tienen su correspondencia en el CRM (29/29).

## Cifras clave

| Indicador | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Diagramas BPMN activos | 29 | viewer/public/config.json |
| Distribución por nivel | N0: 1 · N1: 8 · N2: 13 · N3: 7 | Catálogo de diagramas |
| Entidades del modelo de dominio / relaciones | 37 / 41 | domain.json v2.0 |
| Reglas de negocio documentadas | 53 | rules.json v2.0 |
| Formatos y soportes catalogados | 32 | formatos.json v2.0 |
| Roles funcionales modelados | 17 | roles.json v2.0 |
| Términos del vocabulario controlado | 95 | terminos.json |
| Relojes legales / institucionales | 31 | tiempos.json |
| Comportamientos con medidas asociadas / tipos de medida | 43 / 14 | medidas_correctivas.json v1.1 |
| Entidades configuradas en el CRM | 43 | espocrm-custom/Resources/metadata/entityDefs |
| BPMN con implementación en el CRM | 29 de 29 | PLAN-MODELO-FUNCIONAL-INSPECCION-AMBIENTAL.md |
| Usuarios de prueba por rol | 14 + administrador | USUARIOS-DE-PRUEBA.md |
| Tareas programadas de alertas de vencimiento | 2 (diarias, 7:00 a. m.) | scheduledJobs.json |

## Estado general

- Hecho: modelo de procesos completo y publicado; núcleo del CRM (radicación, asignación, visita, documentos PDF, tablero, línea de tiempo); fases 0, 1 y 2 del plan de implementación con todas las rutas jurídicas; alertas de los cinco plazos legales de mayor impacto.

- En curso: menú por rol (paso 3: vistas preseleccionadas), alineación de notificaciones restantes y ajuste fino de permisos (ACL) de los 9 roles nuevos.

- Pendiente: despliegue a producción (Dokploy) de las fases 0 a 2, validadas en el entorno local; cierre formal con checklist (Fase 3); sesiones de UAT y capacitación formal; validación institucional de los puntos marcados como POR VALIDAR.

Nota sobre las pantallas: las capturas del CRM de este informe se tomaron en el entorno de validación (Docker local) con datos de prueba. Las del modelo BPMN provienen del visor publicado.

# 2. Modelado de procesos: repositorio InspeccionAmbiental-Workflow

El repositorio InspeccionAmbiental-Workflow es la fuente autoritativa del flujo y del modelo funcional del CRM. Contiene los diagramas BPMN versionados, las especificaciones por subproceso, el modelo de dominio y las matrices funcionales que alimentan el visor web.

## 2.1 Regla de autoridad

- BPMN activo: flujo y procedimiento autoritativo.

- Norma vigente y procedimiento/formato institucional vigente: fundamento de competencia y operación.

- JSON del visor: dominio, reglas, roles, formatos, términos y matriz de medidas que soportan el BPMN.

- Markdown canónico: explicación y decisiones de modelado.

- Versiones anteriores: se conservan como histórico y no son activas si no aparecen en config.json.

## 2.2 Fuentes normativas e institucionales

- Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia) y modificaciones vigentes; Ley 2492 de 2025; Decreto 768 de 2025; Ley 2455 de 2025; Ley 2387 de 2024 / Ley 1333 de 2009.

- Procedimientos municipales IV-P-004 (atención de solicitudes por afectación ambiental), IV-P-021 (Código de Policía y maltrato animal) e IV-P-028.

- Guías documentales GD-G-014 y GD-G-021 y la TRD de la Inspección de Policía Ambiental.

- Acta de reunión del 08-09-2026 como fuente de requerimientos y práctica institucional.

## 2.3 Estructura jerárquica y arquitectura del flujo

Los procesos se organizan en cuatro niveles: N0 (mapa maestro), N1 (subprocesos transversales), N2 (procedimientos o rutas específicas) y N3 (instructivos especializados). La arquitectura vigente es:

- Recepción y Radicación → Competencia y Clasificación → Relación de Casos → Gestión Técnica → Evaluación de Resultado y Definición de Ruta.

  - Desde la evaluación: cierre del Case sin expediente, nueva gestión técnica, Proceso Verbal Inmediato, Registro/Permiso de Canino o Preparación y Apertura de Expediente.

  - Desde el expediente: PVA de convivencia, Recursos Naturales, Convivencia con Animales, Maltrato Animal o Ambiental Preventiva / Remisión.

  - Todas las rutas convergen en el Auto de Archivo y Cierre Documental del Expediente.

## 2.4 Ajustes consolidados en la reunión del 08-09-2026

- Case ≠ Expediente; fecha de recepción ≠ fecha de radicación en DÉBORA.

- El informe técnico produce una Recomendación Técnica, no una obligación jurídica automática.

- Orden de Policía como figura y subproceso independiente de la Medida Correctiva.

- Separación de Proceso Verbal Inmediato y Proceso Verbal Abreviado; audiencia PVA detallada (inasistencia, 3 días, pruebas, suspensión, audio y acta).

- Separación de canino de manejo especial, conductas de convivencia con animales y maltrato animal; posible delito → Fiscalía/GELMA.

- Auto de Archivo visible como acto jurídico de cierre; movimiento y custodia física del expediente en segunda instancia.

- Programación y alertas de visitas y de pagos como controles operativos, sin consecuencias jurídicas automáticas.

## 2.5 Inventario de BPMN activos

La tabla lista los 29 diagramas activos del catálogo, con su versión y la estructura del CRM que los implementa.

| Nivel | Proceso BPMN | Versión | Implementación en el CRM |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | Atención de Solicitudes y Actuaciones · Mapa Maestro | v1.7 | Orquesta el flujo completo (Case → Gestión Técnica → Evaluación → Expediente/rutas → Cierre) |
| N1 | Recepción y Radicación | v1.1 | Case (núcleo: registro, radicado, asignación) |
| N1 | Recepción y Clasificación de Actuaciones RNMC | v1.0 | ActuacionRNMC (reutiliza OrdenComparendo, Recurso, DecisionRutaJuridica) |
| N1 | Competencia y Clasificación | v1.0 | Case (clase de ingreso, recurso/tema) + RemisionAutoridad |
| N1 | Relación de Casos | v1.0 | RelacionCasos + Destino |
| N1 | Gestión Técnica | v1.2 | GestionTecnica |
| N2 | Visita de Inspección y Registro de Campo | v1.2 | ActaVisita (numeración, PDF) + ProgramacionVisita |
| N2 | Medición / Muestreo / Evaluación Técnica | v1.1 | IntervencionTecnica (tipo = Medición) |
| N2 | Informe / Concepto Técnico | v1.1 | IntervencionTecnica (tipo = Informe) |
| N2 | Recomendaciones Técnicas / Compromisos | v1.1 | RecomendacionTecnica + Compromiso |
| N2 | Verificación de Cumplimiento | v1.1 | VerificacionCumplimiento |
| N1 | Evaluación de Resultado y Definición de Ruta | v1.1 | EvaluacionResultado + DecisionRutaJuridica |
| N1 | Preparación y Apertura de Expediente | v1.1 | Expediente + AutoInicio |
| N2 | Proceso Verbal Inmediato de Policía | v1.0 | ActuacionPoliciaInmediata + OrdenComparendo |
| N2 | Proceso Verbal Abreviado · Convivencia | v1.0 | Audiencia, OrdenPolicia, MedidaCorrectiva, NotificacionActo, Recurso |
| N2 | Recursos Naturales · Competencia Municipal | v1.4 | DecisionRutaJuridica (3 desenlaces) + RemisionAutoridad |
| N2 | Conductas de Convivencia Relacionadas con Animales | v1.0 | Clasificador sin entidad propia (enruta al PVA) |
| N2 | Registro y Permiso de Canino de Manejo Especial | v1.0 | RegistroCaninoManejoEspecial + PermisoCaninoManejoEspecial |
| N2 | Proceso Verbal de Maltrato Animal | v1.0 | ActuacionMaltratoAnimal (reutiliza Audiencia y RemisionAutoridad) |
| N2 | Ambiental Preventiva / Remisión a Autoridad Ambiental | v1.1 | RemisionAutoridad (con campos de medida preventiva) |
| N3 | Audiencia del Proceso Verbal Abreviado | v1.0 | Audiencia + SuspensionAudiencia + GrabacionAudiencia |
| N3 | Audiencia Oral y Registro del Proceso de Maltrato Animal | v1.0 | Audiencia (tipo de proceso: maltrato animal) |
| N3 | Orden de Policía · Registro, Cumplimiento y Seguimiento | v1.0 | OrdenPolicia |
| N3 | Determinación e Imposición de Medidas Correctivas | v1.2 | MedidaCorrectiva |
| N3 | Notificación y Ejecutoria de Actos | v1.0 | NotificacionActo |
| N3 | Recursos y Segunda Instancia | v1.1 | Recurso + MovimientoExpediente |
| N3 | Gestión y Ejecución de Medidas Correctivas | v1.0 | EjecucionMedidaCorrectiva |
| N3 | Ejecución Pecuniaria / Tesorería | v1.1 | ObligacionPecuniaria (reutiliza RemisionAutoridad) |
| N2 | Auto de Archivo y Cierre Documental del Expediente | v1.1 | ActuoArchivo (versión simple; checklist de cierre pendiente) |

## 2.6 Diagramas BPMN por nivel

Cada diagrama se renderizó a partir del archivo BPMN activo. En el visor web cada elemento se puede abrir para consultar su descripción, responsable, decisión requerida, formatos y tiempos (sección 2.7).

### N0 · Mapa maestro

N0 · Atención de Solicitudes y Actuaciones · Mapa Maestro (v1.7). Mapa maestro N0 que integra todos los subprocesos: desde el ingreso de la solicitud o actuación de Policía, pasando por la coordinación técnica, hasta las rutas jurídicas y el cierre documental del expediente.

Figura 1. BPMN N0 · Atención de Solicitudes y Actuaciones · Mapa Maestro · v1.7

### N1 · Subprocesos transversales

N1 · Recepción y Radicación (v1.1). Recepción por los distintos canales, creación del Case preliminar, radicación en DÉBORA y registro del número y la fecha oficial.

Figura 2. BPMN N1 · Recepción y Radicación · v1.1

N1 · Recepción y Clasificación de Actuaciones RNMC (v1.0). Ingreso de actuaciones reportadas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): objeción de comparendo, apelación del PVI o multa en firme.

Figura 3. BPMN N1 · Recepción y Clasificación de Actuaciones RNMC · v1.0

N1 · Competencia y Clasificación (v1.0). Valoración de la competencia municipal y clasificación del asunto; si no hay competencia, se remite a la autoridad correspondiente.

Figura 4. BPMN N1 · Competencia y Clasificación · v1.0

N1 · Relación de Casos (v1.0). Agrupación operativa de casos relacionados (mismo predio, hecho o infractor) sin fusionarlos.

Figura 5. BPMN N1 · Relación de Casos · v1.0

N1 · Gestión Técnica (v1.2). Definición de la gestión requerida, asignación del equipo técnico y apertura de los N2 de visita, medición, informe, recomendaciones y verificación.

Figura 6. BPMN N1 · Gestión Técnica · v1.2

### N2 · Procedimientos / rutas específicas

N2 · Visita de Inspección y Registro de Campo (v1.2). Programación y ejecución de la visita de inspección, con registro de campo y acta.

Figura 7. BPMN N2 · Visita de Inspección y Registro de Campo · v1.2

N2 · Medición / Muestreo / Evaluación Técnica (v1.1). Medición, muestreo o evaluación técnica especializada (ruido, aire, PMIRS, fauna).

Figura 8. BPMN N2 · Medición / Muestreo / Evaluación Técnica · v1.1

N2 · Informe / Concepto Técnico (v1.1). Elaboración, revisión y firma del informe o concepto técnico.

Figura 9. BPMN N2 · Informe / Concepto Técnico · v1.1

N2 · Recomendaciones Técnicas / Compromisos (v1.1). Formulación de recomendaciones técnicas y compromisos (no son obligaciones jurídicas automáticas).

Figura 10. BPMN N2 · Recomendaciones Técnicas / Compromisos · v1.1

N2 · Verificación de Cumplimiento (v1.1). Verificación posterior del cumplimiento de las recomendaciones o compromisos.

Figura 11. BPMN N2 · Verificación de Cumplimiento · v1.1

### N1 · Subprocesos transversales

N1 · Evaluación de Resultado y Definición de Ruta (v1.1). Evaluación del resultado técnico y decisión de ruta: cierre sin expediente, nueva gestión, PVI, canino o apertura de expediente.

Figura 12. BPMN N1 · Evaluación de Resultado y Definición de Ruta · v1.1

N1 · Preparación y Apertura de Expediente (v1.1). Checklist previo, fundamentos normativos y Auto de Inicio para abrir el expediente.

Figura 13. BPMN N1 · Preparación y Apertura de Expediente · v1.1

### N2 · Procedimientos / rutas específicas

N2 · Proceso Verbal Inmediato de Policía (v1.0). Proceso verbal inmediato (art. 222, Ley 1801) con orden de comparendo y apelación.

Figura 14. BPMN N2 · Proceso Verbal Inmediato de Policía · v1.0

N2 · Proceso Verbal Abreviado · Convivencia (v1.0). Proceso verbal abreviado de convivencia: citación, audiencia, pruebas, decisión, medidas y recursos.

Figura 15. BPMN N2 · Proceso Verbal Abreviado · Convivencia · v1.0

N2 · Recursos Naturales · Competencia Municipal (v1.4). Ruta de recursos naturales de competencia municipal con tres desenlaces: PVA, ambiental preventiva o archivo.

Figura 16. BPMN N2 · Recursos Naturales · Competencia Municipal · v1.4

N2 · Conductas de Convivencia Relacionadas con Animales (v1.0). Clasificación de conductas de convivencia relacionadas con animales y enrutamiento al PVA.

Figura 17. BPMN N2 · Conductas de Convivencia Relacionadas con Animales · v1.0

N2 · Registro y Permiso de Canino de Manejo Especial (v1.0). Registro y permiso de caninos de manejo especial.

Figura 18. BPMN N2 · Registro y Permiso de Canino de Manejo Especial · v1.0

N2 · Proceso Verbal de Maltrato Animal (v1.0). Proceso verbal de maltrato animal; si hay posible delito, remisión a Fiscalía/GELMA.

Figura 19. BPMN N2 · Proceso Verbal de Maltrato Animal · v1.0

N2 · Ambiental Preventiva / Remisión a Autoridad Ambiental (v1.1). Medida preventiva municipal, cuando procede, y remisión a la autoridad ambiental competente.

Figura 20. BPMN N2 · Ambiental Preventiva / Remisión a Autoridad Ambiental · v1.1

### N3 · Instructivos especializados

N3 · Audiencia del Proceso Verbal Abreviado (v1.0). Audiencia del PVA: primera inasistencia, control de 3 días, pruebas, inspección ocular, suspensión/reanudación, audio y acta.

Figura 21. BPMN N3 · Audiencia del Proceso Verbal Abreviado · v1.0

N3 · Audiencia Oral y Registro del Proceso de Maltrato Animal (v1.0). Audiencia oral y registro del proceso de maltrato animal.

Figura 22. BPMN N3 · Audiencia Oral y Registro del Proceso de Maltrato Animal · v1.0

N3 · Orden de Policía · Registro, Cumplimiento y Seguimiento (v1.0). Registro, cumplimiento y seguimiento de la Orden de Policía como figura independiente de la medida correctiva.

Figura 23. BPMN N3 · Orden de Policía · Registro, Cumplimiento y Seguimiento · v1.0

N3 · Determinación e Imposición de Medidas Correctivas (v1.2). Determinación e imposición de medidas correctivas a partir del comportamiento, artículo y numeral probados.

Figura 24. BPMN N3 · Determinación e Imposición de Medidas Correctivas · v1.2

N3 · Notificación y Ejecutoria de Actos (v1.0). Notificación de actos, término de recursos y constancia de ejecutoria/firmeza.

Figura 25. BPMN N3 · Notificación y Ejecutoria de Actos · v1.0

N3 · Recursos y Segunda Instancia (v1.1). Reposición, apelación y segunda instancia, con movimiento/custodia física del expediente.

Figura 26. BPMN N3 · Recursos y Segunda Instancia · v1.1

N3 · Gestión y Ejecución de Medidas Correctivas (v1.0). Gestión y ejecución de las medidas correctivas impuestas y verificación de su cumplimiento.

Figura 27. BPMN N3 · Gestión y Ejecución de Medidas Correctivas · v1.0

N3 · Ejecución Pecuniaria / Tesorería (v1.1). Remisión a Tesorería de multas en firme y seguimiento (alerta operativa, sin cobro coactivo automático).

Figura 28. BPMN N3 · Ejecución Pecuniaria / Tesorería · v1.1

### N2 · Procedimientos / rutas específicas

N2 · Auto de Archivo y Cierre Documental del Expediente (v1.1). Auto de Archivo como acto jurídico de cierre y cierre documental del expediente.

Figura 29. BPMN N2 · Auto de Archivo y Cierre Documental del Expediente · v1.1

## 2.7 Visor web del modelo: páginas publicadas

El visor (inspeccionambiental.deploy.geotrends.co) es la herramienta de consulta del modelo para el equipo de la Inspección y para el equipo de desarrollo. Tiene nueve páginas:

### Proceso · detalle de un elemento

Vista principal del visor. Muestra el diagrama activo y, al seleccionar una actividad, compuerta o evento, abre la ficha con descripción, responsable/actor, análisis o decisión requerida, formatos y soportes, tiempos y el siguiente procedimiento.

Figura 30. Visor del modelo · página «Proceso · detalle de un elemento»

### Roles

Organigrama y flujo de actuación de roles: quién interviene, en qué momento, qué puede decidir y qué debe diligenciar. Incluye 17 roles y la matriz de permisos funcionales por módulo.

Figura 31. Visor del modelo · página «Roles»

### Formatos

Matriz de 32 formatos y soportes (IV-F-007, IV-F-194, IV-F-364, Auto de Archivo, comparendo, citación, etc.): uso, quién diligencia/valida, carga al CRM y etapa. Los pendientes aparecen como POR VALIDAR.

Figura 32. Visor del modelo · página «Formatos»

### Términos

Vocabulario controlado con 95 definiciones técnicas, jurídicas, documentales y funcionales, incluida la actualización de la reunión del 08-09-2026.

Figura 33. Visor del modelo · página «Términos»

### Tiempos

Simulador de vencimientos por tipo de trámite y matriz de 31 relojes legales o institucionales por proceso N0 a N3, con inicio, fin, condición y fuente. Donde no hay fuente expresa se marca POR VALIDAR.

Figura 34. Visor del modelo · página «Tiempos»

### Medidas correctivas

Selección jurídicamente controlada: el Inspector parte del comportamiento, artículo y numeral y el sistema muestra solo las medidas asociadas (43 comportamientos y 14 tipos de medida), con control de autoridad e instancia.

Figura 35. Visor del modelo · página «Medidas correctivas»

### Modelo de datos

Modelo de dominio del CRM con 37 entidades y 41 relaciones (Case, Expediente, actuación inmediata, Orden de Policía, audiencia, medidas, movimientos físicos y trámites especializados), con propósito y campos preliminares por entidad.

Figura 36. Visor del modelo · página «Modelo de datos»

### Reglas

53 principios de negocio y de modelado sincronizados con los BPMN, la reunión del 08-09-2026 y las validaciones jurídicas vigentes.

Figura 37. Visor del modelo · página «Reglas»

### RNMC

Módulo del Registro Nacional de Medidas Correctivas: términos, checklist de 20 verificaciones, 8 comportamientos, tiempos, reglas, formatos y la entidad de dominio correspondiente.

Figura 38. Visor del modelo · página «RNMC»

# 3. Plataforma CRM: lo implementado en el software

## 3.1 Arquitectura técnica

- EspoCRM 10.0.6 sobre PostgreSQL, en contenedores Docker (aplicación, daemon, websocket y base de datos) y desplegado con Dokploy.

- Capa propia en espocrm-custom: controladores, 43 entidades, hooks de negocio, servicios, puntos de descarga de PDF/Excel, tareas programadas, metadata de pantallas y permisos, y un frontend con tema institucional.

- Generación de PDF a partir de las plantillas oficiales (formato de solicitud, acta de visita, actuo de archivo) mediante LibreOffice y Python.

- Persistencia separada en volúmenes (data, custom, client/custom) y despliegue automático del custom al arrancar el contenedor.

- Auditoría con el stream nativo (historia), campos auditados y fechas y usuarios de creación y modificación en cada registro.

## 3.2 Acceso, roles y menú por proceso

El acceso usa una pantalla institucional con la marca de la Alcaldía. Los roles y usuarios siguen la matriz de roles del modelo (matriz_roles_v1.0): 4 roles operativos con permisos completos y probados, 9 roles nuevos con permisos preliminares y un usuario de prueba por rol. El menú lateral se agrupa por proceso (Gestión, Gestión Técnica, Proceso Verbal Abreviado, Policía y RNMC, Otras rutas, Seguimiento) y cada rol ve solo los grupos a los que tiene acceso.

Figura 39. Pantalla de inicio de sesión del CRM

Figura 40. Inicio con el rol Inspector Ambiental

Figura 41. Inicio con el rol Auxiliar Administrativo · Radicador: menú reducido a sus funciones

Figura 42. Inicio con el rol Patrullero Ambiental

## 3.3 Inicio y tablero de control

La página de inicio presenta el propósito de la plataforma y el flujo de atención, con pestañas de acceso rápido: Dashboard (tablero con filtros, semáforo de vencimiento, estado del proceso y canal de reporte), Gestión de casos (bandejas por etapa), Agenda, Historial de asignaciones e Historial de visitas.

Figura 43. Página de inicio del CRM (administrador)

Figura 44. Tablero de control: indicadores, filtros, semáforo de vencimiento y distribución por estado

Figura 45. Gestión de casos: bandejas de trabajo por etapa

Figura 46. Historial de asignaciones y reasignaciones

Figura 47. Historial de visitas

## 3.4 Casos: registro, radicación y trazabilidad

El Case es la entidad central. Su formulario cubre el registro de la solicitud (canal, clase de escrito, régimen de respuesta y término), el peticionario y el presunto infractor, la queja y la radicación. El detalle muestra la acción requerida según la etapa y los paneles de línea de tiempo, cronograma, visitas, formatos generados, historia y comunicaciones.

Figura 48. Listado de casos con estado y responsable

Figura 49. Detalle del caso: acción requerida, registro de la solicitud y paneles de seguimiento

Figura 50. Panel «Línea de tiempo» del caso: avance por etapas

Figura 51. Panel «Cronograma» del caso: fechas y etapas

Figura 52. Relación de casos: agrupación operativa de casos relacionados

## 3.5 Gestión técnica

La gestión técnica separa su estado del Case. GestionTecnica agrupa las intervenciones (visita, medición, informe), las recomendaciones y compromisos y la verificación de cumplimiento. El Acta de Visita conserva su numeración y la generación de PDF.

Figura 53. Gestión técnica asociada al caso

Figura 54. Acta de visita con formato PDF generado

Figura 55. Intervención técnica (medición / informe) con resultados y soportes

Figura 56. Recomendación técnica

Figura 57. Verificación de cumplimiento

Figura 58. Evaluación de resultado y definición de ruta

## 3.6 Expediente y rutas jurídicas

Tras la evaluación, la decisión de ruta jurídica (DecisionRutaJuridica) registra el desenlace y su motivación. El Expediente se abre con consecutivo propio y muestra los pasos del proceso policivo. El Proceso Verbal Abreviado quedó implementado completo (audiencia, suspensión, grabación, orden de policía, medidas correctivas y su ejecución, notificación, recursos y movimiento del expediente).

Figura 59. Decisión de ruta jurídica con fundamento normativo y motivación

Figura 60. Listado de expedientes

Figura 61. Detalle del expediente con pasos del proceso policivo

Figura 62. Audiencia del proceso: participantes, resultado de la diligencia y acta

Figura 63. Orden de Policía: contenido, cumplimiento y documento

Figura 64. Medida correctiva: fundamento, ejecución, verificación y resolución

Figura 65. Notificación del acto y control de ejecutoria

Figura 66. Recurso y segunda instancia

Figura 67. Movimiento y custodia física del expediente

## 3.7 Policía, RNMC y otras rutas

Se implementaron el Proceso Verbal Inmediato (orden de comparendo y actuación inmediata), el dominio RNMC en ambas direcciones (actuaciones entrantes y reporte saliente), la remisión a otras autoridades con medida preventiva opcional, el permiso de canino de manejo especial, el proceso de maltrato animal y la obligación pecuniaria ante Tesorería.

Figura 68. Actuación de Policía inmediata (PVI)

Figura 69. Orden de comparendo

Figura 70. Actuación RNMC entrante: comparendo de origen y clasificación jurídica

Figura 71. Reporte saliente hacia el RNMC

Figura 72. Remisión a autoridad competente con medida preventiva opcional

Figura 73. Permiso de canino de manejo especial

Figura 74. Actuación por maltrato animal: hechos, aprehensión material preventiva y actuaciones relacionadas

Figura 75. Obligación pecuniaria remitida a Tesorería

## 3.8 Control de tiempos y alertas

El control de tiempos funciona en dos capas:

- Case: fecha límite de respuesta según el régimen y término aplicable, semáforo en el tablero (vencido, próximo a vencer (3 días o menos) y al día) y la tarea diaria «Alertas de vencimiento de casos».

- Procesos: entidad AlertaProceso y la tarea diaria «Alertas de vencimiento de procesos (plazos legales)», conectadas a cinco plazos legales: término de recursos y firmeza (NotificacionActo), remisión de apelación del PVI en 24 horas y resolución en 3 días hábiles, objeción de comparendo RNMC en 3 días hábiles y justificación de la primera inasistencia a audiencia.

Según el modelo, las alertas son controles operativos y no disparan consecuencias jurídicas automáticas (por ejemplo, la alerta de Tesorería no inicia cobro coactivo).

Figura 76. Alertas de proceso con plazo legal, fecha de vencimiento y estado

Figura 77. Detalle de una alerta: regla o norma de origen y registro relacionado

## 3.9 Gestión documental

El sistema genera automáticamente los PDF oficiales (formato de solicitud, acta de visita, actuo de archivo) y los asocia al caso. El módulo Documentos organiza los archivos por categoría con descarga directa. El modelo documental del repositorio ya prevé los metadatos TRD (tipo documental y serie/subserie), pero todavía no están implementados en el CRM.

Figura 78. Módulo Documentos: plantillas y documentos por categoría

Figura 79. Detalle de un documento con archivo adjunto

## 3.10 Plan de implementación y estado por fase

| Fase | Estado | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 · Higiene técnica | Hecho | Unificación de hooks duplicados del Case. |
| Fase 1 · Núcleo | Hecho (local) | GestionTecnica, DecisionRutaJuridica, Destino, RelacionCasos; Case.status simplificado (10 → 8); roles y usuarios alineados a la matriz del modelo. |
| Fase 2 · Rutas jurídicas | Hecho (local) | Recursos Naturales, Ambiental Preventiva, PVA completo con sus 6 N3, Maltrato/Convivencia Animal y Canino. |
| Fase 2b · Inventario BPMN | Hecho 29/29 | Gestión técnica (bloque 2), PVI (bloque 3), Tesorería (bloque 4), RNMC entrante (bloque 5) y ReporteRNMC. |
| Menú por rol | En curso | Pasos 1 y 2 hechos (grupos por proceso y visibilidad por ACL); falta el paso 3 (vistas preseleccionadas por estado y responsable). |
| Notificaciones por plazos | En curso | AlertaProceso con 5 plazos legales; faltan brechas de impacto medio y bajo (remisión a autoridad, permiso canino, programación de visita, coordinación técnica). |
| Fase 3 · Cierre formal | No iniciada | CierreExpediente con checklist de pendientes (medidas, recursos, notificaciones). |
| Despliegue a producción | Pendiente | Las fases 0 a 2 están validadas en Docker local; falta la migración de estados y el despliegue en Dokploy. |

## 3.11 Puntos pendientes de validación institucional

Según el modelo, estos puntos no deben fijarse en el código hasta recibir o validar los documentos oficiales:

- ALIB/ALIBC vigente; Formato 07 del trámite de canino de manejo especial; formatos actualizados de citación y de notificación personal.

- Oficio a la autoridad ambiental / Resolución 104; declaratoria de ejecutoria y pago; formato de cobro.

- Integraciones con Survey, DÉBORA y RNMC; serie/subserie documental para los Cases sin expediente; significado institucional de FILMA.

# 4. Resumen de avance por actividad contractual

La tabla resume el estado de cada actividad contractual, lo que falta para completarla y la evidencia que la soporta. Los números de figura remiten a las capturas de este informe.

| Actividad contractual | Avance y evidencia descriptiva | Qué falta para completar | Evidencia / figura a adjuntar |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de Requerimientos: realizar sesiones de diagnóstico con las áreas ambientales para definir las variables de registro y seguimiento. | 29 BPMN activos (N0–N3) modelados a partir de IV-P-004, IV-P-021, IV-P-028, la normativa vigente y la reunión del 08-09-2026, cuyos ajustes quedaron consolidados. Variables y flujo definidos en las matrices de roles, formatos, términos, tiempos y medidas (Figs. 1–38). | Acta o minuta formal de las sesiones de diagnóstico con las áreas ambientales y validación institucional de los puntos POR VALIDAR (ALIB/ALIBC, Formato 07, FILMA, DÉBORA). | Acta/minuta de sesiones de diagnóstico; acta del 08-09-2026; Figs. 1–29 (BPMN) y 30–38 (visor). |
| Diseño de Arquitectura: estructurar una base de datos que permita la trazabilidad completa (quién hizo qué y cuándo) de cada actuación administrativa. | Modelo de dominio v2.0 con 37 entidades y 41 relaciones, publicado en el visor. 43 entidades configuradas en el CRM. Trazabilidad con historia (stream), línea de tiempo, historial de asignaciones y datos de creación y modificación por registro. | Diagrama entidad-relación formal exportable como entregable y política de auditoría escrita (qué se audita, retención y quién consulta). | Diagrama ER/arquitectura; Fig. 36 (Modelo de datos); Figs. 49–51 (trazabilidad del caso: historia, línea de tiempo, cronograma). |
| Desarrollo del Módulo de Tiempos: configurar un sistema de alertas y semaforización para el control de términos legales y tiempos de gestión interna. | Semáforo, fecha de vencimiento y tarea diaria de alertas del Case operativos. Matriz de 31 relojes por proceso y tipo de trámite en el visor. AlertaProceso con 5 plazos legales y una segunda tarea diaria. | Aplicar en el CRM las reglas diferenciadas por tipo de trámite y estado para los plazos restantes (remisión a autoridad, permiso canino, programación de visita, gestión técnica) y validar los relojes POR VALIDAR. | Fig. 44 (tablero con semáforo); Figs. 76–77 (alertas de proceso); Fig. 34 (Tiempos). |
| Gestión Documental: garantizar la organización, indexación y almacenamiento de archivos según las tablas de retención documental (TRD) de la entidad. | PDF automáticos y módulo Documentos operativos, con categorías y descarga. Matriz de 32 formatos y soportes con etapa y carga al CRM. El modelo documental prevé los metadatos TRD y la TRD de la Inspección de Policía Ambiental ya fue recibida. | Implementación explícita conforme a la TRD: campos de serie, subserie y tipo documental en documentos y expedientes; serie para Cases sin expediente; índice documental; validación con Gestión Documental. | Figs. 78–79 (Documentos); Fig. 54 (acta con PDF); Fig. 32 (Formatos); TRD de referencia. |
| Interoperabilidad: asegurar que la herramienta pueda conectarse (o no genere conflictos) con los sistemas existentes de la institución, cuando aplique y se permita. | Exportación y sincronización con el Excel de la Alcaldía. RNMC modelado en ambas direcciones (ActuacionRNMC y ReporteRNMC) sin automatizar. Radicado de DÉBORA registrado manualmente en el Case. | Mapa formal de integraciones, restricciones y responsables; confirmación del mecanismo con RNMC, DÉBORA y Survey; acta de no conflicto validada con TI institucional. | Mapa de integraciones; acta con TI; Fig. 38 (RNMC); Figs. 70–71 (RNMC en el CRM). |
| Pruebas de Usuario (UAT): realizar pruebas piloto con funcionarios para ajustar la usabilidad antes del lanzamiento oficial. | Datos de prueba en todas las entidades (capturas de la sección 3) y 14 usuarios de prueba, uno por rol del modelo. Ajustes iterativos de usabilidad en pantallas, bandejas y menú por rol. | Sesión UAT formal con funcionarios, casos de prueba escritos, matriz de hallazgos y cierre de errores críticos; despliegue previo en producción. | Acta UAT, casos de prueba, matriz de hallazgos y evidencias de cierre; Figs. 39–42 (usuarios por rol). |
| Capacitación: brindar talleres de formación y entregar manuales. | Manual de usuario del CRM (MD y PDF), guía de entrega técnica (handoff) y visor BPMN como material de consulta del procedimiento. | Realizar los talleres con listas de asistencia; actualizar el manual con las entidades de las fases 1 y 2; documentar la evaluación funcional. | Listas de asistencia, manual actualizado y evidencia de evaluación. |